项目策划书

“智途云枢”城市交通智能决策平台

面向福建宁德城市交通治理的多源数据融合与智能决策服务

| 项目类型 | 智慧交通类软件项目 |
| --- | --- |
| 技术架构 | FastAPI 后端服务 + 前后端分离接口 |
| 示范城市 | 福建宁德 |
| 文档日期 | 2026 年 7 月 |

# 一、项目概况

### 1. 项目名称

“智途云枢”城市交通智能决策平台

### 2. 项目类型

智慧交通类软件项目、城市治理辅助决策平台、前后端分离式 Web 应用项目。

### 3. 项目定位

本项目面向城市交通治理与出行辅助场景，以福建宁德为示范城市，建设一个集交通态势感知、拥堵指数计算、拥堵趋势预测、路径推荐、事件预警于一体的智能交通决策平台。

当前项目已完成后端基础框架，采用 FastAPI 提供标准化接口，前端可基于接口实现交通大屏、地图展示、路线推荐页面和预警分析页面。项目后续可继续接入真实交通数据、天气接口、数据库和机器学习模型，逐步升级为更完整的智慧交通应用系统。

# 二、项目背景

近年来，城市交通压力不断增大，尤其在早晚高峰、产业园区通勤、商业区聚集、恶劣天气和突发事件影响下，道路拥堵和交通安全问题更加突出。传统交通管理方式主要依靠人工巡查、固定监控和事后处理，存在数据分散、响应滞后、预测不足、决策依据不够直观等问题。

宁德作为福建重要的新能源产业城市，产业园区、交通枢纽、主城区、商业中心之间的人流和车流联系紧密，城市交通运行状态对居民出行、园区通勤和城市治理效率都有直接影响。因此，建设一个能够综合分析交通数据并提供预测预警能力的平台，具有较强的现实意义。

本项目以“数据融合 + 智能预测 + 辅助决策”为核心思路，通过后端服务统一处理道路、车流、速度、天气、事件和 POI 等信息，形成可供前端展示和管理决策使用的数据接口。

# 三、项目建设目标

### 1. 总体目标

建设一个可运行、可展示、可扩展的城市交通智能决策平台，实现宁德城市交通状态展示、拥堵指数分析、趋势预测、路线推荐和事件预警，为城市交通治理和智慧出行提供数据支撑。

### 2. 阶段目标

第一阶段目标：完成项目后端骨架，提供稳定 API 接口，支持前端 Demo 展示。

第二阶段目标：完善前端页面，实现交通大屏、地图展示、预测分析、路线推荐和预警展示。

第三阶段目标：将样例数据迁移到 JSON 或数据库，提升数据维护能力。

第四阶段目标：接入真实天气、地图或交通数据，优化预测算法和路径算法。

第五阶段目标：完善部署、测试、文档和答辩材料，形成完整项目成果。

# 四、需求分析

### 1. 用户需求

交通管理人员需要快速掌握城市道路拥堵情况，及时发现高风险路段和突发事件。

普通出行用户需要了解道路通行状态，选择更快、更安全或更低拥堵的出行路线。

园区和企业管理者需要关注通勤压力，在高峰时段提前发布错峰出行或绕行建议。

项目评审或课程教师需要看到系统结构清晰、功能完整、接口规范、具有一定创新性和落地价值。

### 2. 功能需求

系统需要支持城市配置、交通态势汇总、路段状态查询、交通事件查询、拥堵趋势查询、拥堵预测、路线推荐和事件预警等功能。

### 3. 非功能需求

系统需要具备接口稳定、结构清晰、易于扩展、便于前后端协作、便于部署和便于演示的特点。

# 五、系统功能设计

### 1. 城市配置模块

该模块负责管理城市基础信息。当前默认支持 ningde，后续可扩展至福建省内更多城市。城市配置模块为其他接口提供统一城市参数，保证系统具备多城市扩展能力。

主要功能：

查询当前支持的城市列表。

返回城市名称、城市编码和可用状态。

为交通态势、路线推荐和预警接口提供城市参数。

对应接口：

`GET /api/cities`

### 2. 交通态势汇总模块

该模块用于展示城市整体交通运行情况，包括全城拥堵指数、拥堵等级、平均速度、活跃事件数量、监测路段数量、拥堵路段数量和重点拥堵路段。

主要功能：

汇总当前城市交通状态。

计算整体拥堵指数。

统计重点拥堵路段。

为交通大屏首页提供核心指标。

对应接口：

`GET /api/traffic/summary?city=ningde`

### 3. 路段状态模块

该模块用于展示城市重点路段的交通状态，包括道路名称、所属区域、经纬度坐标、平均速度、车流量、天气影响、事件影响、拥堵指数和拥堵等级。

主要功能：

查询重点道路实时或模拟状态。

根据路段数据计算拥堵指数。

支持前端地图按拥堵等级渲染不同颜色。

对应接口：

`GET /api/traffic/segments?city=ningde`

### 4. 交通事件模块

该模块用于管理和展示道路交通事件，包括拥堵事件、天气事件和通勤压力事件等。

主要功能：

查询当前活跃交通事件。

返回事件类型、标题、等级、区域、位置和说明。

支持前端地图告警点和事件列表展示。

对应接口：

`GET /api/traffic/events?city=ningde`

### 5. 拥堵趋势模块

该模块用于展示一天内不同时段的拥堵指数变化，为预测模型和前端趋势图提供数据基础。

主要功能：

查询指定城市的拥堵趋势。

支持折线图展示交通压力变化。

为预测模块提供趋势参考。

对应接口：

`GET /api/traffic/trend?city=ningde`

### 6. 拥堵预测模块

该模块根据当前拥堵指数、历史趋势和高峰规则，预测未来一段时间的拥堵情况。当前版本采用规则模型，后续可升级为机器学习模型。

主要功能：

支持 15 至 180 分钟预测范围。

返回每 15 分钟一个预测点。

输出高风险路段、预测置信度和影响因素。

对应接口：

`GET /api/prediction/congestion?city=ningde&horizon_minutes=60`

### 7. 路径推荐模块

该模块基于起点、终点和交通状态生成多策略路线推荐。当前版本支持最快路线、低拥堵路线和安全路线。

主要功能：

支持输入起点和终点 POI。

返回路线距离、预计耗时、拥堵评分、安全评分、路线坐标和出行建议。

满足不同出行目标下的路径选择需求。

对应接口：

`GET /api/route/recommend?city=ningde&origin=ningde_station&destination=catl_industrial_zone`

### 8. 事件预警模块

该模块根据拥堵状态、天气因素和交通事件生成预警信息，为交通疏导和安全提示提供参考。

主要功能：

识别活跃交通风险。

生成预警等级和处置建议。

支持前端预警弹窗、列表和大屏提示。

对应接口：

`GET /api/warning/active?city=ningde`

# 六、技术方案

### 1. 技术架构

项目采用前后端分离架构。后端负责数据处理、算法计算和接口输出；前端负责页面展示、地图可视化、图表展示和交互操作。

当前仓库主要包含后端部分，技术栈如下：

| 模块 | 技术 |
| --- | --- |
| 后端框架 | FastAPI |
| 数据校验 | Pydantic |
| 接口文档 | Swagger UI |
| 测试工具 | Pytest、FastAPI TestClient |
| 数据来源 | Python 内置模拟数据 |
| 算法方式 | 规则融合算法、趋势预测规则 |
| 部署方式 | 本地 Uvicorn，后续可扩展 Docker |

### 2. 后端目录结构

| 目录或文件 | 作用 |
| --- | --- |
| `app/main.py` | FastAPI 应用入口，注册接口路由和跨域配置 |
| `app/api/` | 接口层，负责处理前端请求 |
| `app/services/` | 业务逻辑层，负责交通、预测、路线和预警服务 |
| `app/algorithms/fusion.py` | 拥堵指数计算和拥堵等级划分 |
| `app/models/schemas.py` | 数据模型定义 |
| `docs/api-contract.md` | 前后端接口契约 |
| `docs/backend-roadmap.md` | 后端开发路线 |
| `tests/test_api.py` | 接口测试用例 |
| `requirements.txt` | 项目依赖 |

### 3. 拥堵指数计算方案

当前项目根据平均速度、车流量、天气因素和事件因素计算拥堵指数。计算结果控制在 0 到 100 之间，数值越高表示拥堵越严重。

拥堵等级划分：

| 拥堵指数 | 拥堵等级 |
| --- | --- |
| 0-35 | 畅通 |
| 35-60 | 缓行 |
| 60-80 | 拥堵 |
| 80-100 | 严重拥堵 |

该方案简单直观，适合 Demo 展示和前期验证。后续可通过真实历史数据训练模型，提高预测准确性和算法可信度。

### 4. 数据设计

当前系统数据包括：

城市数据：城市编码、城市名称、支持状态。

路段数据：道路编号、名称、区域、坐标、平均速度、车流量、天气因素、事件因素。

事件数据：事件编号、类型、标题、等级、区域、位置和描述。

趋势数据：时间点和拥堵指数。

POI 数据：宁德站、万达广场、新能源产业园区、蕉城中心等。

后续数据可从 Python 文件迁移至 JSON 文件，再进一步迁移至 PostgreSQL 数据库。

# 七、项目特色与创新点

面向真实城市治理场景：以宁德交通运行和园区通勤为示范，具有明确应用背景。

多源数据融合：综合速度、流量、天气和事件因素计算拥堵状态。

预测与预警结合：不仅展示当前状态，还提供未来拥堵预测和事件预警。

多策略路线推荐：从最快、低拥堵、安全三个角度提供路线方案。

接口规范清晰：通过接口契约降低前后端协作成本。

可扩展性较强：保留城市参数，后续可扩展多城市、多数据源和数据库。

# 八、人员分配

本项目建议采用 4 人小组协作模式。如果实际人数不同，可按模块合并或拆分职责。

### 1. 项目负责人 / 后端负责人

主要职责：

负责项目整体进度管理和任务协调。

负责 FastAPI 后端项目结构搭建。

负责接口路由设计、接口字段维护和跨域配置。

负责与前端确定接口契约。

负责项目最终联调、运行演示和后端答辩说明。

负责文件或模块：

`app/main.py`

`app/api/`

`docs/api-contract.md`

`README.md`

阶段交付物：

后端接口服务。

接口文档。

项目运行说明。

### 2. 前端负责人 / 可视化负责人

主要职责：

负责交通大屏首页设计与开发。

负责地图页面展示路段拥堵状态和交通事件。

负责拥堵趋势图、预测图、预警列表和路线推荐页面。

负责页面交互、响应式布局和演示效果优化。

负责根据后端接口进行数据对接。

建议页面：

城市交通态势大屏。

道路地图展示页。

拥堵预测分析页。

智能路线推荐页。

事件预警中心页。

阶段交付物：

可运行前端页面。

项目展示界面截图。

前后端联调说明。

### 3. 数据负责人

主要职责：

收集和整理宁德重点道路、区域、交通枢纽、商业中心和产业园区数据。

维护样例交通数据，包括速度、车流量、天气因素和事件因素。

设计数据字段规范，保证前后端使用一致。

后续负责将样例数据从 Python 文件迁移到 JSON 或数据库。

负责整理真实数据接入方案。

负责文件或模块：

`app/services/sample_data.py`

后续 JSON 数据文件

后续数据库表设计文档

阶段交付物：

宁德示范数据。

POI 点位表。

交通事件样例表。

数据字段说明。

### 4. 算法负责人

主要职责：

负责拥堵指数计算规则设计。

负责拥堵等级划分逻辑。

负责预测模型规则优化。

负责路线推荐评分逻辑优化。

后续研究 Dijkstra、A*、NetworkX 或机器学习模型接入方案。

负责文件或模块：

`app/algorithms/fusion.py`

`app/services/prediction_service.py`

`app/services/route_service.py`

`app/services/warning_service.py`

阶段交付物：

拥堵指数计算说明。

拥堵预测规则说明。

路线推荐策略说明。

算法优化方案。

### 5. 测试与文档负责人

如果小组人数为 5 人，可单独设置该角色；如果小组人数为 4 人，则由项目负责人兼任。

主要职责：

编写接口测试用例。

检查异常参数处理。

验证接口返回字段是否符合前端需求。

整理策划书、开发文档、测试报告和答辩材料。

负责文件或模块：

`tests/test_api.py`

`docs/`

阶段交付物：

测试报告。

项目策划书。

接口说明文档。

答辩 PPT 文案。

# 九、进度安排

| 阶段 | 时间 | 主要任务 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段 | 第 1 周 | 需求分析、项目选题、技术选型、目录搭建 | 项目负责人 |
| 第二阶段 | 第 2 周 | 后端接口开发、样例数据整理、拥堵指数计算 | 后端负责人、数据负责人、算法负责人 |
| 第三阶段 | 第 3 周 | 预测、路线推荐、预警接口开发，前端页面初步对接 | 后端负责人、前端负责人、算法负责人 |
| 第四阶段 | 第 4 周 | 前端可视化完善、接口联调、测试修复 | 前端负责人、测试负责人 |
| 第五阶段 | 第 5 周 | 文档完善、部署演示、答辩材料准备 | 全体成员 |

# 十、当前已完成内容

根据当前项目代码，已完成内容包括：

FastAPI 后端应用入口搭建。

城市配置接口。

交通态势汇总接口。

路段交通状态接口。

交通事件接口。

拥堵趋势接口。

拥堵预测接口。

智能路线推荐接口。

活跃预警接口。

拥堵指数计算方法。

宁德示范路段、事件、趋势和 POI 数据。

接口自动文档支持。

基础接口测试用例。

# 十一、后续优化计划

### 1. 数据层优化

将模拟数据从 Python 文件迁移至 JSON 文件。

增加数据校验逻辑。

扩展更多宁德道路、商圈、学校、医院和产业园区点位。

后续引入 PostgreSQL 数据库。

### 2. 算法层优化

优化拥堵指数权重。

引入历史数据进行模型训练。

使用 Scikit-learn 建立基础预测模型。

使用 NetworkX 实现真实路网路径规划。

对路线推荐加入距离、红绿灯、事故、天气、施工等因素。

### 3. 前端展示优化

建设城市交通态势大屏。

使用地图展示路段拥堵颜色和事件点位。

使用折线图展示拥堵趋势和预测结果。

使用卡片或列表展示预警信息。

增加城市切换、路线选择和时间范围筛选功能。

### 4. 部署与工程化优化

增加 `.env` 配置文件。

增加 Dockerfile 和 Docker Compose。

增加接口日志和异常处理。

完善单元测试和接口测试。

准备线上演示环境。

# 十二、预算估算

当前项目以课程设计、比赛 Demo 或项目展示为主要目标，开发成本较低，主要使用开源技术和本地环境。

| 预算项 | 说明 | 估算费用 |
| --- | --- | --- |
| 开发工具 | Python、FastAPI、编辑器、测试工具 | 0 元 |
| 服务器 | 轻量云服务器或学校服务器 | 50-200 元/月 |
| 地图服务 | 免费额度地图 API 或开源地图 | 0-300 元 |
| 天气 API | 免费额度天气接口 | 0-100 元 |
| 数据整理 | 人工整理示范数据 | 0 元 |
| 展示材料 | PPT、海报、打印材料 | 50-200 元 |
| 合计 | Demo 阶段 | 100-800 元 |

若项目后期正式上线，需要根据真实数据采购、服务器配置、地图服务调用量和运维周期重新评估预算。

# 十三、风险分析与解决方案

### 1. 数据真实性不足

风险说明：当前项目主要使用模拟数据，展示效果可能与真实交通情况存在差异。

解决方案：Demo 阶段明确标注数据模式为 simulation，后续逐步接入真实天气、地图和交通数据。

### 2. 预测准确率不高

风险说明：当前拥堵预测采用规则模型，复杂交通环境下准确率有限。

解决方案：后期采集历史交通样本，引入机器学习模型，并建立预测效果评估指标。

### 3. 前后端接口不一致

风险说明：如果接口字段频繁变化，可能导致前端页面报错。

解决方案：维护接口契约文档，接口变更前先沟通，新增字段保持向后兼容。

### 4. 项目分工不均

风险说明：部分成员任务较重，可能影响进度。

解决方案：按模块划分任务，每周检查进度，必要时由项目负责人重新分配工作。

### 5. 展示效果不足

风险说明：仅有后端接口可能不够直观，影响答辩效果。

解决方案：前端优先完成大屏、地图、趋势图和路线展示，让功能可视化。

# 十四、项目预期成果

一个可运行的 FastAPI 后端系统。

一套完整的智慧交通 API 接口。

一份前后端接口契约文档。

一份项目策划书。

一份后端开发路线文档。

一套宁德城市交通示范数据。

一个可用于演示的智慧交通前端界面。

一份测试报告和答辩展示材料。

# 十五、项目价值

从社会价值看，项目可以为城市交通治理提供拥堵分析、风险预警和路线优化思路，有助于提升道路通行效率和交通安全水平。

从技术价值看，项目综合使用后端接口、数据建模、算法计算、预测分析、路径推荐和接口测试等技术，能够体现较完整的软件开发流程。

从展示价值看，项目主题贴近智慧城市和智慧交通方向，功能模块清晰，演示效果直观，适合作为课程设计、创新创业项目或比赛作品。

# 十六、总结

“智途云枢”城市交通智能决策平台以宁德城市交通治理为应用背景，以多源数据融合、拥堵预测、路线推荐和事件预警为核心功能。项目当前已具备后端服务基础和主要接口能力，后续通过前端可视化、真实数据接入、数据库建设和算法升级，可以进一步提升项目完整度和实用价值。

本项目分工明确、技术路线清晰、扩展方向合理，既能满足当前阶段的项目展示需求，也具备继续深入开发和实际应用的潜力。